Описание проекта, в котором применена практика вовлечения

Название проекта: **Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в районе дома №14 по ул. Адмирала Сизова в г. Североморске (устройство детской площадки).**

Дворовая территория многоквартирных домов по улице Адмирала Сизова, в том числе дома № 14, расположена в районе плотной городской застройки, вокруг располагается порядка двадцати многоэтажных МКД. Доминантную часть населения составляют молодые семьи военнослужащих, в том числе многодетные семьи, в которых воспитывается большое количество детей разных возрастов. На основании пожеланий и предложений граждан в целях формирования социального менталитета у подрастающего поколения, приобщения детей к здоровому образу жизни и создания мест для проведения их досуга, было организовано комплексное благоустройство придомовой территории площадью 29 753,97 кв.м с устройством детской площадки для средней и младшей возрастной группы, а также площадки для воркаута.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | -Обустройство места, предназначенного как для семейного отдыха, прогулок, активных игр, так и для транзитного движения пешеходов; -Вовлечение граждан в решение вопросов городского развития. |
| Инициатор проекта | Гражданами ЗАТО г. Североморск в рамках участия в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы была подана заявка с предложением о благоустройстве дворовой территории дома № 14 по улице Адмирала Сизова в г. Североморске (устройство детской площадки).*Партнеры проекта:* * Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области
* Муниципальное образование администрации ЗАТО г. Североморск,
* Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск» - Заказчик работ,
* Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСАНГРУПП" - Подрядчик работ (на праве заключенного муниципального контракта),
* Индивидуальный предприниматель Погосян Р.А. Подрядчик работ (на праве заключенного муниципального контракта),
* Радиостанции Север-FM,
* Газета "Североморские Вести,
* Североморский телевизионный канал "СТК Север".
 |
| Проблема/задачи | Проблемы: * несоответствие функционала и уровня благоустройства дворовой территории запросу жителей и общественных организаций
* Проблема развития физической культуры и привития здорового образа жизни подрастающему поколению,
* Низкий уровень обеспеченности населения досуговыми и спортивными объектами (необходимо обеспечения безопасности детей, путем организации мест для проведения досуга и подвижных игр),
* Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск, необходимых для решения проблем благоустройства города.

Задачи:  * Создание в городе благоустроенного общественного пространства на открытом воздухе для всесезонного использования - детской площадки для игровой деятельности молодежи, с устройством дополнительной площадки для воркаута,
* Доступная среда для маломобильных групп населения; точка «притяжения» для проведения досуга всех возрастных групп молодого поколения ЗАТО г. Североморск,
* создание благоприятных условий для жизни населения,
* обеспечение безопасных условий для семейных прогулок и активных игр, в том числе спортивных,
* улучшение внешнего облика города,
* создание предпосылок для роста рыночной стоимости недвижимости и ее коммерческой привлекательности.
 |
| Мотивация для вовлечения граждан | * актуализация важных для жителей ценностей: благоустройство микрорайона, места проведения семейного досуга,
* объединение активных городских инициативных сообществ, заинтересованных в развитии города,
* решение проблем ограниченного функционала и нереализованного экономического потенциала микрорайона.
 |
| Предмет участия (какая цель вовлечения) | * изучение потребностей города и микрорайона,
* выявление запросов жителей и общественных организаций,
* выбор образа и выявление потенциала благоустраиваемой территории,
* определение потенциальных партнеров и активных участников проекта среди горожан,
* совместная разработка концепции благоустройства,
* запуск рабочих групп для подготовки и дальнейшей реализации проекта.
 |
| Способ коммуникации | Вся актуальная информация по проекту размещалась на сайте муниципального образования ЗАТО г. Североморск <https://citysever.ru/> (в новостной ленте). Наиболее важные этапы реализации проекта освещались: * рабочие встречи специалистов администрации ЗАТО г. Североморск с заинтересованными лицами в благоустройстве проекта в целях вовлечения граждан в ход реализации проекта, учитывая мнения граждан в обсуждении.
* в статьях в газете «Североморские вести» и на сайте <https://s-vesti.ru/> ,
* в группах в социальной сети «ВКонтакте»,
* в передачах на радиостанции Север-FM.

Сюжеты о проекте на местном телеканале «СТК».Ссылка размещения фотоматериалов, видеоматериалов и других материалов в рамках реализации проекта на Яндекс. Диск, а также Ссылка публикации в СМИ информации о реализации проекта:<https://disk.yandex.ru/d/e7_dhEHfP_JNHg><https://vk.com/cityseveromorsk?w=wall-168993381_3810><https://vk.com/cityseveromorsk?w=wall-168993381_4130><https://vk.com/cityseveromorsk?w=wall-168993381_3126><https://vk.com/severomorskie_vesti?w=wall-12595762_96512><https://vk.com/severomorskie_vesti?w=wall-12595762_91394><https://vk.com/severomorskie_vesti?w=wall-12595762_90707><https://vk.com/severomorskie_vesti?w=wall-12595762_89122><https://vk.com/severfm?w=wall-25994877_471617><https://vk.com/severfm?w=wall-25994877_471522><https://vk.com/severfm?w=wall-25994877_470123><https://vk.com/severfm?w=wall-25994877_469164><https://vk.com/stksever?w=wall-62027349_18266><https://vk.com/stksever?w=wall-62027349_16813><https://vk.com/stksever?w=wall-62027349_16262><https://vk.com/stksever?w=wall-62027349_15620> |
| Механизмы вовлечения | Практика "Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в районе дома №14 по ул. Адмирала Сизова в г. Североморске (устройство детской площадки) повлекла за собой следующие основные механизмы вовлечения граждан:* опрос и сбор предложений по наполняемости оборудованием игровой зоны: рабочие встречи активистов с партнером проекта,
* рабочие встречи с членами общественной комиссии (Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых, ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной, ФГКУ "Специальное управление ФПС № 48 МЧС России", Общероссийский Народного Фронта, депутатами и др. граждане) с активистами, добровольцами (волонтерами), партнерами проекта, экспертами и рядовыми горожанами,
* интервью и встречи с партнерами проекта и активистами на телевидении и радио в режиме онлайн,
* онлайн трансляция работ по благоустройству на ресурсах СМИ,
* регулярный визуальный контроль за ходом и качеством выполнения работ со стороны инициативной группы
 |
| Механизмы участия | * Опрос граждан в целях определения объектов благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования, а также нуждающихся в благоустройстве,
* Прием предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск" на 2018 - 2024 годы,
* Рассмотрение и утверждение объектов для благоустройства на общественной комиссии,
* Включение объектов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы,
* Разработка дизайн проектов, проведение сметных расчетов стоимости работ по благоустройству,
* вовлечение различных социальных групп и сообществ в развитие выбранной территории,
* Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в части благоустройства дворовых и общественных территорий,
* Доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципальных образований с учетом утвержденного распределения,
* Мониторинг проведения МО закупочных процедур (Внесение изменений в план закупок, подготовка конкурсной документации, проведение торгов/аукционов/конкурсов, заключение контрактов),
* Выполнение работ в рамках заключенных контрактов по благоустройству дворовых территорий,
* Активное вовлечение граждан в ход работ,
* Приемка-сдача готовых объектов. Комиссионная приемка работ. Оплата выполненных работ.
 |
| Механизм отбора участников | В соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы», утвержденными Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск №1279 от 28.08.2017 года (с изменениями), общественной комиссией была рассмотрена, поступившая заявка с предложениями граждан о благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома по ул. Адмирала Сизова в г. Североморске (устройство детской площадки) с целью включения для реализации в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 19.12.2072 (с изменениями и дополнениями).Участие в конкурсном отборе муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку реализации проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск». |
| Результат вовлечения | Свыше 13 % горожан отдали свой голос в ходе сбора подписей в поддержку проекта |
| Результат проекта | В результате реализации практики был создан объект комплексного благоустройства для организации досуга и занятий физической культурой молодежи всех возрастов (в том числе для маломобильных групп населения), обеспечивающий их безопасное времяпровождение с достаточным удалением от проезжей части придомовых территорий и уличных проездов. Появился новый центр притяжения общественной жизни, отвечающий ранее выявленным запросам жителей флотской столицы.*Экономический эффект.*Получение дополнительных доходов в местный бюджет в результате реализации проекта. Благоустройство дворовой территории дома №14 по ул. Адмирала Сизова в г. Североморске (устройство многофункциональной детской площадки) приведет к росту уровня развития и коммерческой привлекательности недвижимости, расположенной на ул. Адмирала Сизова. Данное обстоятельство связано прежде всего с потенциальным ростом кадастровой стоимости объектов недвижимости, перспективных ставок ее аренды и реализации, а также с появлением новых объектов осуществления предпринимательской деятельности. Что в свою очередь позволяет спрогнозировать рост поступлений по налогу на имущество, по налогу на землю, по налогу на прибыль от увеличения ставок сдачи в аренду объектов жилого и коммерческого назначения, расположенных в зоне пешей доступности от мероприятий благоустройства территорий, рост поступлений по налогу на прибыль от увеличения ставок продажи объектов жилого и коммерческого назначения, а также рост поступлений по налогу на прибыль от созданных мест приложения труда и рост поступлений по НДФЛ от создания мест приложения труда. |
| Повторяемость | Проект является этапом в комплексном благоустройстве территории г. Североморска. Подобные проекты реализуются ежегодно, на регулярной основе. |
| Бюджет проекта | 14 393 516,73 тыс. руб. |