ЛЕНИНГРАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

|  | Утвержден решением общего схода жителей хутора Красностелецкого «12» февраля 2020 года |
| --- | --- |

Целевой социальный проект

«Хутор образцового содержания»

2020 год

Раздел 1. Паспорт проекта:

| 1. | Наименование проекта | Социальный проект «Хутор образцового содержания». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заявитель проекта: | Совет хутора Краснострелецкого Ленинградской Ленинградского района. |
| 3. | Руководитель проекта: | Горбенко Людмила Владимировна, председатель Совета хутора Краснострелецкого Ленинградского район |
| 4. | Адрес: | Краснодарский край, Ленинградский район, Ленинградский район, хутор Краснострелецкий, ул. Образцовая, 11 |
| 5. | Телефон: | 8(86145) 5 14 33 8(86145) 7 24 47 |
| 6. | Целевое направление проекта: | 1.Благоустройство территории хутора Краснострелецкого. 2.Улучшение экологической обстановки. |
| 7. | Территория реализации проекта: | хутор Краснострелецкий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района |
| 8. | Срок реализации проекта: | 2020-2021 годы |
| 9. | Разработчики проекта: | -Совет хутора Краснострелецкого; -отдел организационно-правовой и кадровой политике администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района |
| 10. | Участники проекта | 1.Различные социальные и возрастные группы жителей хутора: -учащиеся и родители; -сельская молодежь (молодые люди в возрасте до 35 лет); -пенсионеры 2.Совет хутора Краснострелецкого (ТОС). 3.Депутаты Восточного избирательного округа № 6 Ленинградского сельского поселения. 4.Администрация Ленинградского сельского поселения. 5.Организации-партнеры. |

Есть на свете хутор славный,

Словно звёздочка во мгле,
Самый лучший, самый главный, 
Самый нужный на земле.

Тамара Кениг

Раздел 2. Обоснование актуальности Проекта:

Одной из важнейших проблем является улучшение окружающей человека среды и организация благоприятных условий жизни. Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности. Именно в это сфере создаются такие условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения, района.

Для каждого населенного пункта важное значение имеет внешний вид территории. Если хутор имеет благоустроенный «фасад», то это позволяет произвести положительное впечатление на жителей и гостей хутора Краснострелецкого. Улучшение эстетического вида территории хутора: ухоженная растительность, чистые улицы, яркие гармоничные цветники, дороги и тротуары, все это положительно повлияет на внешний вид всего населенного пункта.

Актуальность проекта заключается в том, что загрязнение территории поселения стало одной из глобальных экологических проблем. Мусор стал частью окружающей среды. Причины его проявления различны, но главным его источником является деятельность человека. Реальным способом борьбы с мусором является привлечение внимания к проблеме самих жителей. Совместная практическая деятельность власти, общественности и граждан: организация и участие в мероприятиях по наведению порядка и ликвидации мусорных свалок.

Качество жизни также напрямую связано и с окружающей средой. Сегодня есть, что беречь и охранять. Проблемы взаимоотношения человека и природы привлекают внимание общественности, людей неравнодушных, которые сообща ищут пути их решения. Экологическое образование сегодня признано всем мировым сообществом приоритетным. Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства. Красиво оформленная территория хутора будет способствовать воспитанию у жителей эстетического вкуса, формирования чувства ответственности за свой хутор и желание изменить его облик, красивый и уютный «интерьер» территории хутора станет эффективным средством формирования экологической культуры жителей, будет способствовать формированию нового гражданского сознания.

Раздел 3. Цели и задачи Проекта.

Цель Проекта:

- Улучшение экологической обстановки в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района.

- Благоустройство территории хутора Краснострелецкого.

Задачи Проекта:

- Привлечение внимания общественности, органов власти, населения к решению актуальных проблем по благоустройству территории хутора.

- Создание условий для проявления социальной активности жителей хутора.

- Улучшение эстетического вида территории хутора.

Раздел 4. Основные мероприятия, этапы

и сроки реализации Проекта.

Основные мероприятия:

# Проект рассчитан на 2020-2021 годы. Запланированные мероприятия носят социальный характер и определяют участие властных структур, межведомственных структур, общественных организаций и жителей.

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Согласование проекта с органами местного самоуправления, межведомственными структурами, общественными организациями | февраль 2020 года |
| 2. | Проведение схода жителей по утверждению проекта | март 2020 года |
| 3. | Реализация проектных мероприятий | 2020-2021 годы |
| 4. | Контроль за выполнением проекта | в течение года |
| 5. | Информирование жителей о реализации проекта. Подведение итогов работы. | ноябрь 2020 года ноябрь 2021года |

Раздел 6. Механизм реализации Проекта.

# Работа по внедрению данного проекта выстраивается по следующим направлениям:

# -благоустройство территории хутора;

# -эколого-значимая деятельность.

# Проектные мероприятия:

| № | Наименование мероприятий | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водолинии: |  |
| 1.1 | замена водолиний по улице Дружной (661 м) | октябрь 2020 года |
| 1.2. | подключении водолинии к ФАП | октябрь 2020 года |
| 2. | Проведение Гуднэта: |  |
| 2.1 | установка вышки | сентябрь 2020 года |
| 2.2. | подключение абонентов | до декабря 2020 года |
| 3. | Ремонт дорог (грейдирование с использованием инертного материала) | июнь-август 2021 года |
| 4. | Ремонт тротуара | 2021 год |
| 5. | Оборудование детской площадки: | апрель-май 2020-2021 годы |
| 5.1 | трудовой десант (покос сорной растительности, ремонт и покраска оборудования) |  |
| 5.2 | оборудование волейбольной площадки |  |
| 6. | Уход за парковой зоной: | 2020-2021 годы |
| 6.1 | акция «ЭКО-парк» (спил сухих веток, покос сорной растительности, побелка деревьев, высадка саженцев, ремонт скамеек и т.д.) | март, июнь, сентябрь |
| 6.2 | акция «Парку вторую жизнь» (высадка аллеи туй, уход за саженцами) | октябрь 2020 год |
| 7. | Уход за придомовыми территориями: | в течение года |
| 7.1 | субботники «Чистый двор – лучший двор» (наведение порядка жителями) |  |
| 7.2 | акция «Красота, созданная нами (уход за придомовыми клумбами, цветниками)» |  |
| 7.3 | акция «Адресная помощь» (оказание волонтерской помощи ветеранам, пенсионерам, инвалидам по наведению санитарного порядка на придомовой территории) |  |
| 8. | Мусорная реформа | в течение года |
| 8.1 | работа с населением по информированию вопроса сбора и вывоза ТКО |  |
| 8.2 | работа с региональным оператором по соблюдению графика вывоза ТКО, установке дополнительных общественных баков и т.д. |  |
| 9. | Ремонт здания клуба | 2020-2021 годы |
| 9.1 | косметический ремонт здания (побелка, покраска и т.д.) | ежегодно |
| 9.2 | подготовка проектно-сметной документации по ремонту здания клуба, проведение экспертизы ценообразования для участия в краевой программе «Развитие культуры» | 2021 год |
| 10. | Участие в ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучшее ветеранское подворье Ленинградского сельского поселения» | ежегодно |
| 11. | Проведение общехуторских мероприятий: |  |
| 11.1 | акция «Детская площадка-лучшая площадка» (наведение санитарного порядка на детской площадке) | май-август |
| 11.2 | субботник «Хутор-наш дом, наведем порядок в нем!» (уборка общественных мест) | ежемесячно |
| 11.3 | акция «Цветущий хутор» (высадка саженцев цветов на общественных клумбах) | март, октябрь |
| 11.4 | субботник «Памятный день» (наведение порядка на территории кладбища) | март |
| 11.5 | трудовой десант «Полезный пустырь» (ликвидация несанкционированного мусора, уборка территории лесополосы и т.д.) | в течение года |
| 11.6 | акция «75 тюльпанов Победы» (высадка луковиц тюльпанов в честь 75-летия Победы на клумбе клуба) | март |

# Предполагаемые результаты Проекта:

# В результате реализации системных мероприятий будут получены качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

# Повышение уровня комфортности жизни населения.

# Повышение интереса жителей территории к участию в благоустройстве; приобщение к социально-значимой общественной деятельности.

# Приведение территории хутора в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства.

# Улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды; эстетического вида хутора.

# Раздел 5. Ресурсное обеспечение Проекта.

В работе над проектом осуществляется комплексный подход: привлекаются специалисты различных служб и ведомств, представители органов власти, жители хутора.

В ходе реализации проекта используется средства, предусмотренные муниципальными программами Ленинградского сельского поселения; средства спонсоров.

Ресурсное обеспечение обусловлено:

- Местный бюджет поселения;

- Безвозмездные поступления от физических лиц (от населения);

- Безвозмездные поступления от юридических лиц (от спонсоров);

- Субсидии на реализацию муниципальных программ.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации

Проекта и методика их оценки.

Общий контроль за реализацией Проекта осуществляется ТОС – Советом хутора Краснострелецкого Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Конкретные ожидаемые результаты:

- Улучшение эстетического вида территории хутора Краснострелецкого.

- Улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории хутора.

- Активизация деятельности жителей хутора.

- Улучшение экологической обстановки.

- Объединение граждан (жителей поселения) для совместной общественно-полезной деятельности.

Оценка результатов:

# Оценка результатов проводится посредством опросов и анкетирования жителей, круглых столов, презентаций, публикации информации в СМИ.

# Заключение:

# Благоустроенность, создание красоты, добротности, ухоженности улиц, дворов – это не только чисто хозяйственная задача, решение которой позволяет облагораживать трудовые и бытовые условия жизни людей, но является одной из основополагающих в воспитании человека. Очень хочется, чтобы наш хутор Краснострелецкий стал одним из самых красивых уголков на земле.

# Добро пожаловать к нам в гости!

# ФОТООТЧЕТ

# Наведение порядка

# Результаты общего труда